RPA 自动化项目 · SOP 与运维文档

目标：用 RPA 替代跨系统人工重复搬运，稳定可运维、异常可追踪、效果可度量。

一、关键指标口径

•  替代人工时长 = 优化前人工处理耗时 - 优化后 RPA 处理耗时，为核心度量；目标：≥ 2 人天/周；

•  错误率下降 = (基线人工错误率 - 优化后错误率) / 基线人工错误率；目标：≥ 60%；

•  处理速度提升 = 基线处理时长 / 优化后处理时长；目标：≥ 50%；

•  异常告警率 = 成功告警并闭环处理的异常数 / 总异常数，降低漏处理风险；目标：告警闭环率 ≥ 95%。

二、标准操作流程

| 步骤 | 操作内容 | 产出/检查点 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 盘点 | 盘点订单、库存、客服、财务、审批、考勤、工资等高频跨系统操作，按频次与耗时排序 | 高频流程清单 + 优先级 |
| Step 2 设计 | 设计 RPA 流程：触发（定时/事件）→ 操作 → 汇总 → 告警 → 人工复核 | 流程图 + 触发规则 |
| Step 3 编排 | 用影刀/实在智能/UiBot/钉钉 RPA 录制编排机器人脚本，优先 API 集成 | 机器人脚本（版本化） |
| Step 4 异常兜底 | 配置元素定位容错、失败重试、告警通道与人工复核机制 | 异常处理与告警配置生效 |
| Step 5 试点统计 | 小范围试点，统计替代人工时长、错误率、处理速度，收集反馈 | 试点报告 + 优化记录 |
| Step 6 推广 | 输出 SOP 与运维文档，培训业务/运维人员，建立巡检与迭代机制 | SOP + 培训记录 |

三、运维职责

| 角色 | 职责 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| RPA 运维 | 机器人运行监控、巡检、元素定位器维护、告警响应 | 每日巡检 / 即时响应 |
| 业务复核人 | 异常清单复核、关键节点人工确认、处理结果回写 | 按异常清单 |
| RPA 负责人 | 流程新增/变更审批、月度运行报告、规则迭代决策 | 每周 / 每月 |

四、版本管理

•  机器人脚本与配置按版本管理（V1.0、V1.1...），变更需记录：变更内容、原因、影响流程、审批人；

•  目标系统改版或流程调整时，先在小范围灰度运行，验证通过后全量发布；

•  历史版本可回滚，回滚后须重跑异常检查。

五、巡检与故障处理

•  每日巡检：各流程运行状态、失败重试记录、告警闭环情况；

•  故障处理流程：收到告警 → 判断影响范围 → 应急处理（重跑/回滚/人工兜底）→ 根因分析 → 更新容错与巡检项；

•  月度复盘：错误率、替代人工时长、告警统计，确定下月优化项。

# 六、RPA 流程开发规范

| 阶段 | 动作 | 产出物 | 质量门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求梳理 | 与业务方确认流程边界、异常分支、操作频次 | 流程需求说明书 | 业务方签字确认 |
| 流程设计 | 画流程图（触发/操作/汇总/告警/复核），标注失败分支 | 流程图 | 评审会通过 |
| 脚本开发 | 优先 API 集成，界面操作用稳定选择器（ID/Name/XPath） | RPA 脚本 | 代码评审 |
| 联调测试 | 用生产副本数据跑通主流程 + 3 类异常场景 | 测试记录 | 测试通过率 100% |
| 灰度试点 | 单部门试点 1-2 周，跟踪错误率与节省工时 | 试点报告 | 错误率 < 2% |
| 上线推广 | 正式发布 + 运维巡检接入 | 发布记录 | 运维看板可见 |

# 七、运维巡检清单（每日/每周/每月）

| 频次 | 巡检项 | 动作 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日 | 任务执行状态 | 查看定时任务是否按点执行、成功率 | 失败任务按重试策略处理并记录 |
| 每日 | 异常告警 | 确认钉钉/企微群告警是否清零 | 未清零升级管理员 |
| 每日 | 日志检查 | 抽查 RPA 运行日志，定位潜在报错 | 报错入缺陷池 |
| 每周 | 元素定位巡检 | 抽查关键流程选择器是否失效 | 失效立即修复并回归 |
| 每周 | 数据核对 | RPA 处理结果与源系统抽样核对（10 条） | 差异分析并修复 |
| 每周 | 资源监控 | RPA 机器人 CPU/内存/磁盘占用 | 超阈值扩容或清理 |
| 每月 | 流程健康度 | 按流程统计成功率/错误类型分布/耗时 | TOP 问题流程优化排期 |
| 每月 | 权限审计 | RPA 账号权限、密钥轮换、白名单核对 | 权限回收/轮换 |

# 八、故障排查手册（常见问题速查）

| 现象 | 可能原因 | 排查步骤 | 解决建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务未执行 | 定时触发未生效/机器人离线 | 查调度日志 → 查机器人在线状态 | 重启调度/机器人，补跑任务 |
| 登录失败 | 账号密码变更/验证码 | 查登录模块日志，确认凭据 | 更新凭据保管库，验证码走人工介入 |
| 元素找不到 | 页面改版/网络慢 | 截图对比 → 查选择器 | 更新选择器，优先用 API 替代 |
| 数据不一致 | 源系统数据变更/并发写入 | 对比源系统与结果表 | 加幂等键与唯一约束 |
| 机器人卡死 | 弹窗未处理/内存不足 | 查屏幕截图与内存 | 加弹窗自动关闭规则，扩容 |

# 九、灾备与安全

9.1 备份：RPA 脚本纳入 Git 版本管理；机器人配置与控制台数据每日备份；关键凭据加密存放于密钥库（Vault/环境变量），严禁明文写脚本。9.2 权限：RPA 账号遵循最小权限；操作日志全量留存 ≥ 180 天；敏感数据脱敏。9.3 灾备：双机器人互备（主失效自动切换备机），控制台高可用部署。