## Slide 1
项目复盘与量化数据报告
AI 工作流落地 · 前后对比量化成效 · 可复用资产沉淀
汇报人：黄家辉 | 覆盖模块：客服 / 财务 / 电商 / BI / 外贸

## Slide 2
一、业务痛点
项目启动前的真实问题（上线前基线采集）
▍ 客服：日均 300 单、重复咨询占 60%，旺季响应超 10 分钟，人员流失高
▍ 财务：发票审核日均 120 张，人工逐张核对，月结周期长
▍ 电商：订单录入重复劳动，错单率 2%，跨系统操作耗时
▍ 管理：周报/经营数据人工汇总，决策依赖 3 天前的数据
▍ 外贸：询盘分类靠人工判断，高意向客户跟进不及时

## Slide 3
二、我主导的内容
从需求调研到落地推广的完整闭环
▍ 需求调研：盘点 5 大部门高频重复场景，确定 8 个改造项目
▍ 方案设计：工作流编排（触发→处理→校验→人工复核→反馈）
▍ Prompt 工程：建立分类/抽取/生成/审核/总结模板库 + 评测集
▍ 工程落地：FastAPI 服务、RPA 脚本、BI 看板、规则校验、监控告警
▍ 推广运营：操作手册、培训微课、FAQ、带教 SOP、采纳率看板

## Slide 4
三、使用工具
按场景选用，不堆砌技术
▍ 智能体与工作流：Coze / Dify / n8n
▍ RPA 自动化：影刀 / 实在智能 / UiBot / 钉钉 RPA
▍ 数据与 BI：FineBI / Power BI / Metabase / 钉钉智能报表
▍ 工程底座：FastAPI / Docker / K8s / Prometheus / Nginx
▍ 模型与校验：大模型 API / JSON Schema / 正则 / 评测脚本

## Slide 5
四、成效数据（前后对比）
统一口径：同周期、同范围、有基线
项目 | 处理量(前→后) | 人天(前→后) | 准确率(前→后) | 省人天/周
企业服务客服 AI 工作流 | 300→420 单/日 | 3→1 人天/日 | 96%→99.2% | 14
发票审核自动化 | 120→480 张/日 | 2→0.5 人天/日 | 97%→99.5% | 10.5
订单 RPA 自动录入 | 150→600 单/日 | 2→0.3 人天/日 | 98%→99.8% | 12
订单跨平台同步 RPA | 500→2000 单/日 | 6→2 人天/日 | 99.2%→99.9% | 4
库存对账自动化 | 12→40 次/日 | 3→0.5 人天/日 | 96%→99.8% | 2.5
外贸询盘 AI 处理 | 80→240 封/日 | 1→0.2 人天/日 | 91%→97% | 7.1
BI 经营看板 | 周报 8→0.5 人天/周 | — | — | 10.5
合计 | 8 个项目 |  |  | 61.6

## Slide 6
五、量化指标亮点
用数字证明价值
★ 整体节省人工：合计 61.6 人天/周（约 246 人天/月）
★ 处理量提升：客服 +40%、发票 4 倍、订单 RPA 自动录入 150→600 单/日（4 倍）
★ 准确率提升：全部项目 ≥97%，人机协同优于纯人工
★ 成本下降：客服 -42%、发票审核 -73%
★ 周期缩短：决策从 3 天缩至实时、响应 8 分钟→2 分钟
★ 转化提升：客服询单转化 18%→24%，外贸高意向优先跟进

## Slide 7
六、可复用资产
项目结束，资产留下
▍ Prompt 模板库：分类/抽取/生成/审核/总结 5 类结构化模板
▍ 评测集与标注样本：11 条标准样本 + 准确率基线
▍ SOP 文档：操作手册、带教 SOP、监控与告警方案、部署文档
▍ 代码资产：RPA 流程脚本、ETL 脚本、规则校验配置
▍ 看板模板：项目卡片模板、采纳率看板、量化数据看板
▍ 知识库：FAQ、异常清单模板、指标字典

## Slide 8
七、各项目成效明细
八大项目 · 前后对比数据（与数据看板同名同口径，示例可替换真实埋点）
▍ 企业服务客服 AI 工作流：处理量 300→420 单/日；人天 3→1 人天/日；准确率 96%→99.2%；响应 8→2 分钟
▍ 发票审核自动化：处理量 120→480 张/日；人天 2→0.5 人天/日；准确率 97%→99.5%；成本降 73%
▍ 订单跨平台同步 RPA：处理量 500→2000 单/日；错误率 0.8%→0.1%；省 4 人天/周
▍ 库存对账自动化：对账时长 4 小时→20 分钟；差异及时发现率 100%；省 2.5 人天/周
▍ 外贸询盘 AI 处理：响应 24h→2h；询盘结构化率 90%；跟单遗漏率降 80%
▍ BI 经营看板：报表汇总 6 小时→实时；管理层自助分析采纳率 71%；决策周期缩短 3 天
▍ 订单 RPA 自动录入：处理量 150→600 单/日；人天 2→0.3 人天/日；准确率 98%→99.8%；省 12 人天/周
▍ Prompt 评测体系：准确率 73%→93%（+20pp）；格式合规率 97%；版本迭代全程可回归

## Slide 9
八、ROI 测算与投入产出
让每一分 AI 投入可解释、可衡量
▍ 投入：工具订阅费约 1.2 万/月 + 实施人力 2 人 × 1.4 万/月/人 × 3 个月，按项目周期摊薄约 1.4 万/月
▍ 产出：合计节省 61.6 人天/周 × 800 元/人天 ≈ 4.9 万/周 ≈ 19.7 万/月（示例口径）
▍ ROI 测算：月度投入约 2.6 万（工具 1.2 + 人力摊薄 1.4）vs 月度节省约 19.7 万，静态回收期 < 1 个月
▍ 隐性收益：错误率下降、客户响应提速、管理层决策效率提升、方法论可复制
▍ 测算方法：项目启动即埋点采集基线 → 上线后同口径对比 → 每周更新节省人天 → 月度输出 ROI 报表
▍ 口径声明：以上为测算模型 / 示例口径，用于展示度量方法，实际数值以真实落地数据为准

## Slide 10
九、下一步计划与基线管理
让成效可复现、可追踪、可优化
▍ 基线前置：新项目立项强制采集 2 周基线数据，没有基线不启动，从根上保证可量化
▍ 埋点完善：在客服/财务/外贸流程中增加自动化埋点，ROI 从'测算'变'实测'
▍ 评测自动化：Prompt 变更接入 CI 自动回归评测集，防'改好一个、改坏另一个'
▍ 数据回流传导：投放数据回流驱动内容生成，让 AI 产出由转化数据驱动
▍ 推广复制：沉淀 8 大项目为标准化模板包（SOP/Prompt/脚本/看板），向更多部门复制
▍ 复盘机制：每月项目复盘会，更新量化看板与资产库，输出下月改进项

## Slide 11
十、复盘总结
经验与下一步
▍ 经验 1：从'帮业务省事'的高频场景切入，先给甜头再推广
▍ 经验 2：Prompt 从'手艺'变'工程'——结构化模板 + Schema 强约束 + 评测集
▍ 经验 3：上线前必须埋点采集基线，用前后对比而非事后估算
▍ 经验 4：反馈闭环要可见化，让业务看到'提的问题真的被改了'
▍ 下一步：评测自动化进 CI、灰度发布、扩大部门覆盖到 100%